OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa županja Mateja Povhe, (v nadaljevanju: naročnik),

- identifikacijska številka za DDV: SI 34728317

- matična številka: 5882958000

- številka transakcijskega računa: SI56 0110 0010 0013 047, odprt pri

Banki Slovenije

in

sklepata naslednjo

POGODBO

ZA ObnovO spomenika NOB na Marencah, Dobrnič

št. 131-1/2023-

- UVODNA DOLOČBA

  - člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik na podlagi Navodila o izvajanju postopkov evidenčnih naročil naročnika Občine Trebnje, št. 007-7/2024 z dne 2. 4. 2024, v zvezi z 21. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL), izvedel postopek zbiranja ponudb za izvedbo: »Obnove spomenika NOB na Marencah, Dobrnič«.

- je bil z odločitvijo o oddaji naročila, št. _______________ z dne __________________, izbran zgoraj navedeni izvajalec;

- je ta pogodba sklenjena v skladu s programom del občinske uprave in s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2026 (Uradni list RS, št. 101/24 in 110/25; v nadaljevanju: Odlok o proračunu).

- PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je izvedba: »Obnove spomenika NOB na Marencah, Dobrnič«.

Dela po tej pogodbi obsegajo vsa dela po ponudbi izvajalca št. __________, prejeti dne _____________ (v nadaljevanju: ponudba).

Stranki štejeta pogodbeno delo v opisu iz tega člena za bistveno sestavino pogodbe.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s svojo ponudbo, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

- OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

4. člen

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti obnovo iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

5. člen

Izvajalec se zavezuje pristopiti k obnovi takoj po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

- ROKI IZVEDBE DEL

7. člen

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z obnovo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih:

- začetek del takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank,

- dokončanje vseh del po tej pogodbi do 30. 6. 2026.

Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v prejšnjem odstavku tega člena, izvesti obnovo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del te pogodbe se sklene aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok ni bil podaljšan.

8. člen

Če izvajalec zamuja glede na rok dokončanja del iz prejšnjega člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša izključno s soglasjem naročnika.

- VREDNOST POGODBE

9. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe opravil po načelu »fiksne cene na enoto in dejanske izmere«, ki jih je navedel v ponudbi.

Skupna pogodbena vrednost investicije, ki je predmet te pogodbe, znaša:

| Pogodbena vrednost brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| Davek na dodano vrednost (DDV) | EUR |
| Pogodbena vrednost vključno z DDV | EUR |

Fiksne cene na enoto mere, navedene v ponudbi, se tekom izvajanja te pogodbe ne smejo spreminjati.

- SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

10. člen

O kakršnih koli dodatnih delih (presežna, manjkajoča, nepredvidena) mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

Za odobrena dodatna dela se z izvajalcem sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

- OBRAČUN DOBAVLJENEGA MATERIALA, OPREME IN IZVEDENIH DEL

11. člen

Izvajalec bo obnovo izvedel v skladu z zahtevami naročnika in svojo ponudbo.

Izvajalec je dolžan za potrebe obnove dobaviti ves potreben material in vso opremo in proizvode, ki so določeni s popisom del in skladno s svojo ponudbo.

Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Končno obračunsko situacijo je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 30 dni po uspešni primopredaji izvedenih del naročniku, razen če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače.

Obračunu izvedenih del oziroma računu morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njegovo izstavitev. Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe.

- PLAČILNI POGOJI

12. člen

Izvajalec na podlagi potrjene situacije izstavi račun naročniku v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa popolnega računa z vsemi zahtevanimi prilogami v sistem UJPnet.

Sredstva za izvedbo naročila v višini _______________ EUR so zagotovljena na podlagi Odloka o proračunu na proračunski postavki __________, kontu _________, NRP __________.

Plačilo računa se izvede v roku trideset (30) dni po njegovem prejemu na transakcijski račun izvajalca številka št. ______________________, odprt pri _______________.

V izjemnem primeru, ko med proračunskim letom Občinski svet Občine Trebnje spremeni proračun, zaradi česar ni mogoče realizirati pogodbe v predvidenem obsegu, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za spremembo pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačila.

13. člen

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo. V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

14. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

15. člen

Izvajalec je dolžan zavarovati svoje pogodbene obveznosti z naslednjimi finančnimi zavarovanji:

- za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalec izroči naročniku bianco podpisano in žigosano menico z meničnim pooblastilom za zavarovanje dobre izvedbe  pogodbenih del v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo najmanj 30 dni od poteka roka za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan izročiti naročniku bianco menico in menično pooblastilo v desetih (10) dneh po podpisu te pogodbe.

Naročnik lahko unovči menico v primeru, če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s to pogodbo in če naročnik razdre to pogodbo zaradi kršitev s strani izvajalca.

Pred unovčenjem menice bo naročnik izvajalca pisno opozoril na izvajalčevo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in mu postavil rok za izpolnitev obveznosti. V primeru, da izvajalec v postavljenem roku svojih obveznosti ne izpolni, lahko naročnik unovči menico.

- za odpravo napak v garancijskem roku izvajalec izroči naročniku bianco podpisano in žigosano menico z meničnim pooblastilom, v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, rok trajanja menice pa je za 30 dni daljši kot je splošni garancijski rok, določen v 21. členu te pogodbe.

- POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

16. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 % od vrednosti pogodbenih del z DDV. Višina pogodbene kazni je omejena na 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen izvajalca ne odvezuje od izvedbe pogodbenih del.

17. člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

18. člen

Naročnik se obvezuje:

- dati izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi;

- dati izvajalcu na razpolago vse potrebno za izvajanje pogodbenih del, če je na območju obnove to mogoče;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- dati izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na obnovo.

Izvajalec jamči:

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,

- da bo dela izvedel strokovno in v skladu z dokumentacijo, ki jo je prejel od naročnika,

- da bo izvedel dela na način, ki bo omogočil ohranitev identitete krajine,

- da bo izvajal dela na način in v skladu s predpisi, ki določajo posege v okolje,

- da bodo vsa dela ustrezala zahtevam naročnika.

Izvajalec se obvezuje:

- zagotoviti varnost delavcev, mimoidočih,

- zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev,

- zagotoviti varnost in stabilnost objektov, ki so predmet obnove,

- pred začetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest, kot in če bo to potrebno,

- zagotoviti kontrolo kakovosti del,

- naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del,

- izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del,

- izvesti primopredajni pregled na lastne stroške,

Izvajalec se obvezuje, da bo kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih ali obnovitvenih delih ponovno uporabil, recikliral, obdelal oziroma shranil na okoljsko neoporečen način ter o tem dal naročniku dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji.

- IZROČITEV IN PREVZEM DEL

19. člen

Izvajalec je dolžan o datumu dokončanja del obvestiti naročnika in ga takoj pozvati na prevzem del.

Naročnik je dolžan takoj po obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo tehničnega pregleda.

O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni predstavniki vseh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume začetka in končanja del in datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

Dokončen prevzem objekta je po uspešnem pregledu naročnika – brez pripomb in zadržkov.

Če se naročnik v roku osmih (8) dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti.

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice, povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčev račun. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo.

- GARANCIJSKI ROKI

20. člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del in kvaliteto uporabljenega materiala in opreme v skladu z garancijskimi roki.

21. člen

Izvajalec daje splošno petletno (5) garancijo za izvedena dela.

Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega pregleda (brez pripomb in pridržkov) in dokončnim prevzemom objekta, ki je predmet te pogodbe, s strani naročnika.

22. člen

Ob prevzemu izvršenih del obnove, ki je predmet te pogodbe, je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Vse morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo.

Če izvajalec morebitnih napak ne odpravi v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca.

23. člen

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica slabe kvalitete del, materiala ali opreme.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 10 % pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

- ODSTOP OD POGODBE

24. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ sedem (7) dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot deset (10) dni,

- zaradi nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,

- če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, ali če izvajalec izvaja dela na način, da ogroža varnost delavcev in mimoidočih.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od osmih (8) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,

- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.

- KONTAKTNE OSEBE

25. člen

Kontaktna oseba s strani naročnika je Aleksandra Stritar.

Kontaktna oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je ___________.

26. člen

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi kontaktnih oseb iz prejšnjega člena v roku treh (3) dni po njihovi zamenjavi.

- VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČU

27. člen

Izvajalec je dolžan v času obnove na celotnem območju obnove upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij.

Za varnost delavcev je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.

Izvajalec je dolžan zagotoviti varnost vseh mimoidočih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves čas izvedbe del.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

30. člen

V primeru, da se ugotovi, da je izvedba javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- TRAJANJE POGODBE

31. člen

Ta pogodba začne veljati in se izvajati z dnem podpisa s strani obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem predložitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko potečejo garancijski roki in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v garancijskem roku.

- REŠEVANJE SPOROV

32. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

- DRUGE DOLOČBE

33. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

34. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

35. člen

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

|  |  | Občina Trebnje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mateja Povhe ŽUPANJA |  |
| žig |  |  |  | žig |
| Datum: Številka: |  |  |  | Datum: Številka: 131-1/2023- |